## สรุปความคืบหน้าโครงการระบบส่งต่อผู้ป่วยนอกโลหิตวิทยา

และประเด็นที่ขอความเห็นจากอาจารย์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 | ทีมพัฒนาระบบ (ภายในหน่วยงาน)

### 1. ภาพรวมสิ่งที่ทำไปแล้ว

ระบบถูกปรับให้แยกงานตาม ลักษณะงานที่แพทย์ต้นทางร้องขอ (4 กลุ่ม) แทนการแยกตามกลุ่มโรค เพราะเป็นตัวกำหนดว่าใครเป็นผู้ดูแลและตอบกลับอย่างไร

| กลุ่ม | เรื่องที่ติดต่อ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ขอนัดพบแพทย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด | แพทย์แอดมิน (จัดคิว fellow) |
| 2 | ขอความเห็นสูตรยาเคมีบำบัด | แพทย์ประจำบ้าน R2/R3 + อาจารย์อนุมัติ |
| 3 | ขอส่งตัวมาให้ยาเคมีบำบัด/ยากดภูมิ | แพทย์ประจำบ้าน R2/R3 วอร์ดเคโม |
| 4 | Refer ผู้ป่วยนอกด้วยเหตุผลอื่น | ระบบอัตโนมัติ ไม่ผ่านแพทย์ |

### 2. ส่วนที่พัฒนาเสร็จแล้ว (ทดสอบใช้งานได้จริง)

| ส่วน | รายละเอียด |
| --- | --- |
| หน้าแรก | จุดเข้าใช้งานเดียว มีปุ่มเลือก 4 กลุ่ม พร้อมคำอธิบายว่าแต่ละกลุ่มใช้เมื่อใด และมีปุ่มที่ 5 “ไม่แน่ใจว่าเข้ากลุ่มไหน” ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ใช้งานบนมือถือได้ |
| หน้ารายละเอียดแต่ละกลุ่ม | แสดง checklist เอกสารที่ต้องเตรียม แยกเป็น “สิ่งที่แพทย์ต้องทำ” กับ “สิ่งที่ผู้ป่วยต้องเตรียมมา” พร้อมกรอบเวลาตอบกลับและผู้รับผิดชอบ |
| แบบฟอร์มรับทราบสำหรับผู้ป่วย | หน้าเว็บที่พิมพ์ออกมาให้ผู้ป่วยลงนามได้ เก็บต้นฉบับไว้ที่โรงพยาบาลต้นทาง |
| Dashboard สำหรับบุคลากร | แสดงคิวงานแยกตาม 4 กลุ่ม พร้อมระบบเตือนเคสค้าง (Yellow 24 ชม. / Red 48 ชม.) และแจ้งเตือนเคสที่สงสัยว่าซ้ำ |

### 3. การปรับปรุงสำคัญจากโครงร่างเดิม

| เรื่อง | ปัญหาที่พบ | สิ่งที่แก้ |
| --- | --- | --- |
| การนับเวลา SLA | เดิมนับเป็นชั่วโมงปฏิทิน ทำให้เคสที่ส่งเย็นวันศุกร์ถูกเตือนช่วงวันหยุดทั้งที่ยังไม่มีใครเห็น | เปลี่ยนเป็นนับ ชั่วโมงทำการ จันทร์–ศุกร์ 08:00–16:00 น. |
| เคสฉุกเฉิน | เดิมทุกเคสต้องรอรอบแจ้งเตือน 10:00 น. เท่ากันหมด | เพิ่มช่อง “ฉุกเฉิน (Fast-track)” ที่แจ้งแพทย์แอดมินทันทีโดยไม่รอรอบ |
| กลุ่มที่ 3 | เดิมจบที่ “นัดดูความพร้อม” ไม่มีขั้นตอนว่าใครยืนยันเตียง | เพิ่มสถานะ “รอจัดเตียง Admit” ที่ต้องผ่านก่อนปิดเคส |
| กลุ่มที่ 4 | เดิมพึ่ง QR code/LINE ทั้งหมด | เพิ่มช่องทางโทรศัพท์สำรองสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีสมาร์ทโฟน |
| การจัดกลุ่มผิด | กลุ่มที่ 4 ไม่มีใครคัดกรอง หากเลือกผิดกลุ่มเคสจะหลุดจากระบบติดตาม | เพิ่มปุ่ม “ไม่แน่ใจว่าเข้ากลุ่มไหน” |
| ข้อความแจ้งเตือน LINE | เดิมมีข้อมูลผู้ป่วยในข้อความ | เหลือเฉพาะรหัสเคส สถานะ และลิงก์เข้าระบบ |

### 4. ส่วนที่ยังไม่ได้เริ่ม (รอคำตอบก่อน)

- แบบฟอร์มรับข้อมูล (Google Form) ทั้ง 4 กลุ่ม

- ฐานข้อมูลและระบบอัตโนมัติหลังบ้าน

- LINE Official Account และเมนูติดต่อ

- ระบบจัดคิวและตารางออกตรวจของ fellow (กลุ่มที่ 1)

- คลังสูตรยาเคมีบำบัด (Template Library) สำหรับกลุ่มที่ 2

## 5. ประเด็นที่ขอคำตอบ

### 5.1 ต้องตอบก่อนเริ่มสร้างแบบฟอร์ม (ติดอยู่ตอนนี้)

| # | คำถาม | เหตุผลที่ต้องตอบก่อน |
| --- | --- | --- |
| 1 | หน่วยงานเก็บข้อมูลผู้ป่วยไว้บน Google Form / Google Sheet ได้หรือไม่ | เป็นฐานข้อมูลหลักของทั้งระบบ หากคำตอบคือไม่ได้ ต้องเปลี่ยนสถาปัตยกรรมทั้งหมด ไม่ควรลงแรงสร้างฟอร์มก่อน |
| 2 | จะเก็บ ชื่อ-สกุล และ HN ผู้ป่วย หรือไม่ | ทีมเสนอให้ ไม่เก็บ เพราะทบทวนแล้วพบว่าทั้ง 4 กลุ่มไม่จำเป็นต้องใช้ ระบบติดต่อกลับผ่านแพทย์ต้นทาง หากไม่เก็บ เมื่อข้อมูลรั่วไหลจะระบุตัวผู้ป่วยไม่ได้ (รายละเอียดในบันทึกขอความเห็นฉบับแยก) |
| 3 | ควรนำเรียนฝ่ายกฎหมาย/DPO ของคณะฯ ก่อนเริ่มใช้จริงหรือไม่ | กระทบกำหนดการนำร่อง |

### 5.2 ต้องตอบก่อนเริ่มใช้งานจริง

| # | คำถาม | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| 4 | ท่านใดเป็น แพทย์แอดมินกลาง และ ผู้สำรอง | ระบบส่ง Red Alert ถึงผู้นี้เมื่อเคสค้างครบ 48 ชม. หากไม่มีผู้สำรอง เคสอาจค้างเมื่อท่านไม่สะดวก |
| 5 | ท่านใดเป็น เจ้าของระบบในนามสาขาวิชา | เพื่อให้เป็นการดำเนินการของหน่วยงาน ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง |
| 6 | ใครเป็นผู้ยืนยันเตียง Admit ในกลุ่มที่ 3 (พยาบาลวอร์ด / resident / เจ้าหน้าที่เตียงกลาง) | เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ยัง “ค้าง” อยู่ ไม่มีผู้รับผิดชอบ |
| 7 | ใครดูแลคลังสูตรยาเคมีบำบัด และควรทบทวนสูตรทุกกี่เดือน | กลุ่มที่ 2 ใช้คลังนี้เป็นหลัก |
| 8 | ใครกรอกตารางออกตรวจของ fellow ล่วงหน้าทั้งปีการศึกษา | ระบบจัดคิวกลุ่มที่ 1 ทำงานไม่ได้หากไม่มีตาราง |
| 9 | จะใช้ LINE OA เดิม หรือสร้างบัญชีใหม่สำหรับระบบนี้ | กระทบการตั้งค่าและการแจ้งเวียนแพทย์เครือข่าย |
| 10 | เก็บข้อมูลเคสที่ปิดแล้ว นานเท่าใด จึงลบ | ต้องกำหนดตามนโยบายเวชระเบียน |

### 6. ข้อเสนอลำดับการดำเนินการ

- ได้คำตอบข้อ 1–2 → ปรับแบบฟอร์มและฐานข้อมูลให้ตรง

- สร้าง Google Form และระบบหลังบ้านทั้ง 4 กลุ่ม

- ทดสอบภายในทีมด้วยเคสจำลอง

- อบรมแพทย์ประจำบ้าน fellow และเจ้าหน้าที่ OPD 700

- นำร่องกับโรงพยาบาลเครือข่ายที่ส่ง refer บ่อย 1–2 แห่ง

- ทบทวนผลและขยายผล

เอกสารประกอบเพิ่มเติม: บันทึกขอความเห็นเรื่องการจัดการข้อมูลผู้ป่วย (ฉบับแยก) และเอกสารข้อกำหนดระบบฉบับเต็ม